|  |
| --- |
| Overhalla kommune Handlingsprogram 2022 - 2025 |
|  | Finansiering (i 1000 kr) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anleggstype | Prosjekteier | Sted | Byggestart | Mål/Størrelse  | Anleggskostnad | Km | Sm | Am | Km | Sm | Am | Km | Sm | Am |  |  |  |
| Friidrettsanlegg Rehabilitering | Overhalla idrettslag | Svenningmoen | 2022 | 5, 7 daa | 1 449 |  | 580 | 869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kunstgressbanen, Ny kiosk | Overhalla idrettslag | Svenningmoen |  |  | 200 |  | 80 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klubbhuset, renovering | Overhalla idrettslag | Svenningmoen |  |  | 500 |  | 200 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kunstgress, Utskiftning dekke | Overhalla idrettslag | Svenningmoen | 2025 |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kunstgress, tilpasning til krav for gummigranulat | Overhalla idrettslag | Svenningmoen | 2025 |  | Ikke mottatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektroniske skiver | Nordre Skage skytterlag | Hunn skole | 2021 | 12 skiver | 1 065 |  | 426 | 639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skytebane, klubblokale, lager | Overhalla kommune | Hunn skole | 2021 | 350 m2 + 112 m2 + 50 m2 | 13 060 | 10 900  | 2 160  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flerbrukshall | Overhalla kommune | Hunn skole | 2021 | 16 x 24 | 17 095 | 12 895 | 4 200  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBUS Ballbinge | Overhalla kommune | OBUS leik- og aktivitetsområde | 2021 |  | 946 | 293 | 473 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBUS balleik og volleyballområde | Overhalla kommune | OBUS leik- og aktivitetsområde | 2021 |  | 1 070 | 535 | 355 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBUS Idrettsparken | Overhalla kommune | OBUS leik- og aktivitetsområde | 2021 |  | 1 156 | 578 | 398 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBUS Pumptrackbane | Overhalla kommune | OBUS leik- og aktivitetsområde | 2021 |  | 1 023 | 512 | 331 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBUS-Borgen leikepark | Overhalla kommune | OBUS leik- og aktivitetsområde | 2021 |  | 1 199 | 600 | 419 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jernbanestien videre utbygging 1., 2., 3., 4 og 5. etappe  | Overhalla kommune | Jernbanestien | 2022 | 10, 8 km | 2 250  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gimle | Overhalla kommune | Gimle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hunn skole Uteområde | Overhalla kommune | Hunn skole | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Km – Kommunale midler

Am – Andre midler

Sm – Spillemidler

Alle beløp i 1000 kr